.- 1. Modalidad del  Trabajo.   Diseño y Formulación de una intervención en el “Sector de Agua y Saneamiento”.

.- 2. Titulo del Proyecto.

Proyecto Piloto destinado a 1.000 miembros de una comunidad rural que sufre graves carencias de acceso al agua, y saneamiento,  que consiste en mejorar sus necesidades básicas, (salud, alimentación , educación.. ) , mediante la instalación de una bomba elevadora de agua autónoma , accionada a través de un panel de energía solar y depósito de almacenamiento que abastecerá a 4 fuentes de la aldea.

.- 3. Justificación del Proyecto.

.- 3.1. Justificación Personal ; Al proceder del la Ingeniería, mi interés en presentar este Proyecto, se basa en desarrollar una propuesta sostenible, que permita integrar aspectos técnicos procedentes del campo de la Ingeniería con la metodología de la gestión de proyectos, así como con los conocimientos en cooperación internacional al desarrollo adquiridos a lo largo de este posgrado.

También, resulta un reto importante para mi poder plantear un proyecto de estas características, debido a que mis conocimientos en el sector del Agua y Saneamiento son limitados, lo que significa una buena oportunidad  para mi, para poder seguir aprendiendo en este campo.

.- 3.2. Justificación de la propuesta de proyecto ;  La intervención se desarrolla en una comunidad que presenta graves carencias en el acceso a agua potable y saneamiento y  para ello se selecciona una pequeña comunidad rural mozambiqueña , situada en el Distrito de Guija, llamada Nalazi que cuenta con 8.636 habitantes, según el censo.  El Distrito de Guija está situado en la provincia de Gaza , a unos 230 km al norte de Maputo, la capital de Mozambique, uno de los países con mayores niveles de pobreza del mundo, tan solo por detrás de la R.D. Congo y del Níger , según el IDH en 2012, “índice de desarrollo humano editado por el PNUD”.     El 60 % de la población mozambiqueña  malvive con menos de 1,25 $ al día, y el 82% con menos de 2,50 $.

Como consecuencia, la esperanza de vida al nacer es de las mas bajas del mundo , siendo ésta de tan solo 49 años, y cabe destacar que el 43% de la población tiene menos de 15 años y el 70 % vive en zonas rurales dedicando su actividad a la agricultura de subsistencia , principalmente cultivando judías, maíz y cacahuetes, en pequeñas explotaciones familiares de 1 a 2 hectáreas.

Según datos de Naciones Unidas del 2012,  unos 12 millones de mozambiqueños , equivalente al 51 % de la población,  NO tiene acceso al agua potable y en las zonas rurales ésta carencia asciende al 65 %.  Además, la provincia de Gaza, con un clima tropical semiárido , sufre los efectos de una estación extremadamente seca ( de Abril a Noviembre ), mientras que la estación húmeda de solo 3 meses,  frecuentemente con lluvias torrenciales causante de  graves inundaciones por desbordamiento del rio Limpopo , acaba destruyendo los frágiles cultivos y erosionando el terreno y el medio ambiente, en general.

Lamentablemente, las inundaciones  se van repitiendo cada 2 o 3  años, y las últimas de Enero 2013, provocaron mas de 150.000 desplazados en todo el país.

Se calcula que la mayor parte de la población rural ( 71 % )   se provee de agua de pozos mediante bombas manuales ,  y un 18 % de charcas de agua que se acumuló después del periodo de lluvias.    No existe ningún curso de agua superficial a  menos de 80 km de la localidad de Nalazi,.

En lo que se refiere al acceso al saneamiento  tan solo hace que agravar la situación , puesto que únicamente el 21 % de los mozambiqueños tienen acceso a saneamiento básico, y en las zonas rurales tan solo tienen acceso el 10,7 %, usando letrinas muy básicas con apenas mantenimiento, con el riesgo de contaminar las aguas subterráneas, y aumentando la probabilidad de contraer enfermedades.

Según las autoridades regionales,  en el norte del Distrito de Guija, donde se ubica la localidad de Nalazi,  únicamente 110 pozos están operativos de un total de 150.  La estación seca provoca que se agoten muchos pozos obligando a la población a recorrer largas distancias, entre 5 y 10 kilómetros de promedio, para acceder a fuentes que aun estén operativas, formándose inevitablemente largas colas. No en vano, el conflicto por el agua es constante entre los miembros de la comunidad, provocado por sus usos, ya sea domestico, para el poco ganado (algunas cabras o gallinas)  o para pequeños huertos familiares.

A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades locales, y la propia comunidad,  el estado de conservación de las fuentes resulta claramente insuficiente, debido a que las bombas manuales del tipo (Afridev) precisan de un mantenimiento regular y la falta de recursos impide conseguir fácilmente los recambios necesarios en los mercados locales.

Con este complejo escenario,  es fundamental para el éxito de la intervención poder dotar a la comunidad de unos recursos que sean sostenibles y incorporen ciertos aspectos innovadores aportando diferencias competitivas,  y para ello la tecnología aportada debe ser fácilmente aceptada, entendida y mantenida,  generándose un sentimiento de apropiación entre los miembros de la comunidad. Precisamente, uno de los puntos clave de la intervención es el papel que desempeñan los Comités de Agua,  surgidos de procesos de participación comunitaria,  así como con la elaboración de talleres educativos que divulguen las buenas practicas en el manejo y la conservación de los recursos entre la población, en las escuelas , centro de salud, etc.

La idea del proyecto reside en  realizar una prueba piloto que permita asegurar el abastecimiento de agua potable para 1.000 personas,  teniendo en cuenta las normas mínimas en acceso y cantidad disponible de agua ( 15 litros persona y día ) y comprobar de forma duradera, la eficiencia ,  eficacia y viabilidad de los recursos instalados.

Los equipamientos constan de una  bomba con panel solar conectada a  un deposito central , que distribuye el agua a fuentes situadas en los principales puntos de la aldea ; ( 1 en el centro de salud , 1 en la escuela primaria y 1 en la escuela secundaria y 1 en el centro de la aldea ).

Desde el punto de vista técnico,  el elemento central del proyecto es la unidad de bombeo de agua totalmente autónoma , que se alimenta de energía solar a través de un panel. La bomba puede trabajar tanto de día con energía solar, como de noche con un accionamiento manual parecido al de las bombas tradicionales Afridev. Es opcional instalar un motor accesorio,  que almacena en baterías la energía acumulada durante el día.

También se contempla instalar 3 depósitos de 10.000 litros cada uno ,  para aprovechar el agua de lluvia durante la estación húmeda.

El agua será captada  del  techo inclinado de la escuela primaria, la escuela secundaria y el centro de salud.

La bomba principal accionada por energía captada por el panel solar extrae de forma totalmente autónoma 15.000 litros de agua al día.

El punto idóneo de instalación se decide tras realizar un estudio geológico de la zona, preferiblemente en una zona elevada del terreno.

El agua se encuentra a  30 metros de profundidad y procede del acuífero que se recarga con aguas subterráneas del rio Limpopo, a unos 20 km al Oeste.

Una vez bombeada a la superficie,  el agua es almacenada en un deposito de  100.000 litros , construido sobre una torre o plataforma elevada.

El deposito principal distribuirá el agua por gravedad  hacia las 4 fuentes indicadas.

En cualquier caso , no se trata de eliminar los sistemas de captación de agua mediante bombas manuales ( tipo Afridev, IndiaMark III, entre otros sistemas tradicionales ), sino de complementar estos recursos existentes aunque precarios pero funcionales, con una alternativa sostenible y que pueda ser gestionada por la propia comunidad,  con apoyos puntuales de técnicos de la contraparte local (AMURT Mozambique) , que prestará servicios de mantenimiento y seguimiento de la eficiencia de los equipamientos.

Con estos recursos se prevé cubrir durante todo el año las necesidades básicas de agua potable de los 1.000 beneficiarios de la comunidad.

Las principales beneficiarias directas serán las mujeres , sobre las que recae el ardua tarea de recorrer largas distancias dedicando la mayor parte de su jornada en traer agua para el resto de la familia. De esta forma, una vez ejecutado el proyecto,  las mujeres podrán disponer de mas tiempo para sus labores mas productivas y dedicando también mas tiempo al cuidado y educación de sus hijos, y por encima de todo mejorando su salud. (Objetivo General).

Se mejorará considerablemente el estado de salud de salud de la mujeres y sobretodo de los niños , en especial los mas vulnerables que son los menores de 5 años , reduciendo el riesgo a contraer las enfermedades transmitidas por las malas condiciones del agua , principalmente diarrea, malaria, y esquitosomiasis.

Como consecuencia directa de todo ello ,  los niños y las niñas,  también podrán asistir regularmente a la escuela, en especial las niñas que mantienen mayores tasas de absentismo escolar , especialmente durante su periodo de menstruación y son las que sufren mayor marginación.

No obstante, la tasa de analfabetismo es del 58% entre los hombres y del 73% entre las mujeres, según datos del Censo Nacional del 2007.

.- 4.  Objetivo de Proyecto.

El Proyecto pretende desplegar un concepto de bomba de agua innovador  que contribuya a mejorar las condiciones de vida y salud de estas comunidades rurales, en especial de los miembros mas vulnerables como son las mujeres y niños, tratando de tener presentes , en la medida de lo posible, enfoques transversales principalmente,  de genero,  educación , y medioambientales.

La intervención contribuirá  en la consecución de los Objetivos del Milenio, de forma directa en; “la Meta 7c, Reducir para 2015  a la mitad la proporción de población sin acceso sostenible al agua potable y saneamiento” enmarcada en el ODM 7 “Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente”,

También contribuye positivamente  en las metas de  otros ODM, como “reducir a la mitad la población de personas que viven con menos de 1$ al día”, “reducir a la mitad la proporción de personas que padecen hambre”, “asegurar la educación primaria para todos”, “reducir en 2/3 la mortalidad infantil de los menores de 5 años”, y “en ¾ la mortalidad materna”, “combatir la extensión de enfermedades (malaria, VIH, ) y otras epidemias”.   Según UNICEF , mas de 9.000 niños mueren anualmente en Mozambique , a causa de la diarrea , provocada por la falta de acceso a agua potable y saneamiento. Por ende,  se define el Objetivo General del Proyecto ; “Mejorar la salud de las 3.832 mujeres y 1.549 niños menores de 5 años de Nalazi”.

Finalmente, con mas agua disponible, se pretende potenciar las actividades productivas que contribuyan a la sostenibilidad de la comunidad como mejorar el rendimiento de las pequeñas explotaciones agrícolas familiares dedicadas al cultivo de judías, maíz , cacahuete,  mandioca y patatas, así como,  recuperar actividades pecuarias (cabras, ovejas, ..), abandonadas hace décadas por la falta de recursos crónica que se arrastra desde la época colonial.

El proyecto prevé capacitar a productores de la región , para que puedan fabricar en sus pequeños talleres la mayoría de los componentes, para reducir los costes operativos y dinamizar la economía local.

El objetivo final del proyecto piloto es que la intervención sea replicable a otras comunidades con necesidades parecidas convirtiéndose en una solución universal adaptable según las necesidades de cada comunidad.

.- 5.  Cronograma del Proyecto.

|  | Fase |  | Cronograma |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 01 | Presentación de propuesta ( 3 páginas máximo ) | Identificación del tema a proponer | 01 Julio a 05 Julio, 2014 |
| Fase 02 | Presentación de proyecto ( entre 15 y 30 páginas ) | Documento del proyecto | Entrega 23 Julio, 2014 ( o máx, 15 agosto, 2014) |
| Fase 03 | Defensa del proyecto | Revisión y cierre | 25 agosto a 02 de septiembre , 2014 |

.- 6. Estructura del Proyecto.  El Diseño y la Formulación del Proyecto se estructura  como sigue ;

- Justificación Preliminar,  ¿ porque es importante el sector de Agua y Saneamiento ? .

- Datos Generales.

  - Titulo del Proyecto ; Diseño y Formulación de una intervención en el “Sector de Agua y Saneamiento”.

  - Ubicación ; Nalazi ( 8.636 habitantes, distribuidos en pequeñas comunidades ) ; está situada a 50 km al este del rio Limpopo y 200 km al Norte de Maputo, Mozambique , África Sudsahariana.

  - Plazo Previsto de Ejecución ; Inicio, Enero 2015  Final Diciembre 2015.

  - Presupuesto y cantidad solicitada ; 40.000 € en equipamientos , Se calcularán otros costes ; capacitaciones Comité Agua, otros miembros.

    - Nota; Se adjuntara como Anexo 02; el Presupuesto , en formato Excel.

  - Organización solicitante ; Ingenieros del Mundo.

  - Contraparte Local ; AMUR Mozambique. www.africa.amurt.net/mozambique

  - Otras administraciones / entidades / “stakeholders” ; Se realizara un análisis de actores, no mas de 1 pagina.

  - Resumen del Proyecto ; Se aportara un resumen de , no mas de 2 paginas.

- Antecedentes , contexto y justificación del proyecto.

  - Antecedentes y origen de la iniciativa ;  Se narrarán los antecedentes, en no mas de 1 pagina.

  - Contexto Local ; Se narrará una descripción del contexto, en no mas de 1 pagina.

  - Justificación del proyecto. Se explicará la justificación del proyecto, en no mas de 2 paginas.

- Beneficiarios.

  - Directos, 1.000 miembros de la comunidad de Nalazi , Indirectos, Neutrales, Perjudicados.

Se narrará una descripción de los beneficiarios y principales actores, en no mas de 2 paginas.

- Marco  lógico de la intervención .  Se explicara,  en no mas de 9 páginas.

  - Objetivo General (OG)  Indicadores de ( OG  )  Fuentes de Verificación de ( OG ).

.- Mejorada la salud de las mujeres y niños de la comunidad de Nalazi ( Mozambique ).

  - Objetivo Especifico (OE)  Indicadores de ( OE  )  Fuentes de Verificación de ( OE ).

.- Mejorar las condiciones de acceso al agua potable de 1.000 miembros de la comunidad de Nalazi ( Mozambique )

  - Resultados ( R1 )  Indicadores de ( OE  )  Fuentes de Verificación de ( OE ).   (ídem para (R2), (R3)…)

  - Actividades de ( R1 ) ,  ( R2 ) , ( R3 ).

  - Factores Externos.

  - Condiciones previas.

    - Nota; se adjuntará como Anexo 01; la Matriz de Planificación del Proyecto (MPP), en formato Excel.

- Cronograma ;  se adjuntará como Anexo 03; el cronograma , en formato Excel.

- Recursos y presupuesto. Se explicaran,  en no mas de 4 páginas.

  - Presupuesto. 40.000 Euros , ( no incluyen los costes de capacitación de la comunidad, entre otros ).

  - Recursos Humanos ( criterios de selección del personal , organigrama )

  - Recursos Materiales.

- Organización y responsabilidades. Se explicaran,  en no mas de 2 páginas.

  - ONG Solicitante / Contraparte Local / Otras Administraciones / Entidades.

  - Aportaciones y Funciones.

- Análisis de viabilidad. Se explicaran,  en no mas de 3 páginas.

  - Viabilidad socio-cultural.

  - Políticas de apoyo.

  - Capacidad institucional.

  - Viabilidad económica.

  - Tecnología.

  - Enfoque de genero.

  - Enfoque medioambiental.

- Seguimiento y evaluación previstos. Se explicara,  en no mas de 1 página.

  - Herramientas de seguimiento.

- Efectos multiplicadores. . Se explicaran,  en no mas de 1 página.

- Forma de transferencia prevista.  Se explicara,  en no mas de 1 página.

.  El concepto técnico de la propuesta, puede observarse en el siguiente video;

- http://youtu.be/51hPn1J7Q5k